## Bilan personnel François Burgener

Un début assez difficile car il nous fallait tout mettre en place et apprendre les nouvelles technologies. Pour ma part j’ai du mettre en place l’interface graphique de l’application avec JavaFX. Cela était un assez grand défie car ne connaissant pas grand-chose en GUI, j’ai dû prendre du temps à m’adapter et comprendre comment cela fonctionner. Nous avons eu pas mal de problème qui était lié à l’interaction des différentes fenêtres. J’aurai bien aimé pouvoir l’exploité plus en profondeur car JavaFX et un outil assez puissant.

Pour ma part je trouve que nous avons pris trop de temps pour faire fonctionner les premières fonctionnalités de l’application. Mais après ça nous sommes allées relativement vite pour l’implémentation des différentes fonctionnalités.

Sur ces dernières semaines de projet il y a eu certain conflit avec un des membres du groupe. Dès qu’on essayer de s’organiser pour travailler en groupe il ne nous répondait pas et donc il n’était pas présent quand on avait besoin de lui.

En général, ce projet c’est relativement bien passé. Nous avons pu faire fonctionner la majorité des fonctionnalités demandées