## Slide 1: MoneyThoring

## Slide 2: Table des matières
Introduction
GUI (Graphical User Interface)
DB (Database)
DAL (Data Access Layer)
BLL (Business Logic Layer)
Gestion d’équipe
Conclusion

## Slide 3: Introduction
Gestionnaire de budget
Fonctionnalité En ligne / hors ligne
Simplicité pour suivre ses entrées et sorties d’argent

## Slide 4: Approches technologiques
GUI
  JavaFX
  Jfoenix
DAL
  Hibernate
DB
  PostgreSQL
  Derby

## Slide 5: GUI
Difficultés techniques rencontrées
  Interaction entre les fenêtres
Retard
  12h (6h par personne ~ 1 semaine par personne)
  Interaction entre fenêtres pas encore au point
  Une fenêtres

## Slide 6: GUI

## Slide 7: GUI

## Slide 8: GUI

## Slide 9: DB
Difficultés techniques rencontrées
  Adaptations des procédures vers les bases choisies
Retard
  Procédures pas encore testées, mises en attente pour le moment

## Slide 10: DB
trigger (before delete)
event (every day)
event (every day)

## Slide 11: DAL
Ce qui a été fait au nivaux de l’accès aux données
  Deux entités fonctionnelles (Postgre et Derby)
  Une relation fonctionnelle dans les couches inférieures.
Les difficultés rencontrée
  Génération avec Hibernate
  Configuration mapping
  Problèmes d’incrément d’ID avec Derby
Retard
  12h (2 semaines – 6h / semaine)
  Génération avec Hibernate

## Slide 12: BLL
Difficultés techniques rencontrées
  Aucune en particulier
Retard
  8h (~1 semaine)

## Slide 13: Gestion d’équipe
Difficultés rencontrées
  Quelques problèmes de communication dans les semaines de lancement
  Difficultés à faire comprendre l’importance d’avancer sur le rapport en parallèle
  De même que pour l’utilisation des conventions de codage et des commentaires
  Contenir l’avancée « explosive » de certaines personnes

## Slide 14: Conclusion
Le plus gros est passé
  JavaFX s’accélère
  Hibernate commence à donner des résultats